# 週間スプリントレビュー

Date: 5/11/2026, 12:01:42 AM

Participants: Speaker 1, 田中, Speaker 2

# Summary

今週のスプリントレビューでは、ユーザー認証機能の実装完了とAPIパフォーマンスの大幅な改善が報告されました。来週のスプリントでは決済機能の実装を優先することが決定され、技術設計書の作成とセキュリティ審査の確認が進められることになりました。

# Key Discussion Points

- ユーザー認証機能（ログイン・サインアップ）の実装完了

- パスワードリセット機能に残存バグあり

- データベースクエリ最適化によりレスポンスタイムが200msから50msに改善

- キャッシュレイヤーの追加により負荷テストでも問題なし

- 来週のスプリントで決済機能の実装を優先

- 決済プロバイダーはストライプを使用予定

- セキュリティ審査の必要性

# Decisions

| Decision | Rationale | Owner | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| 来週のスプリントで決済機能の実装を優先する | スプリント計画の優先順位付けのため | Speaker 1 | 来週のスプリントでは、決済機能の実装を優先したいと思います。 |
| 決済プロバイダーとしてストライプを使用する | チームの方針として決定 | Speaker 1 | はい、ストライプで進めます。 |

# Action Items

| Task | Owner | Due Date | Priority | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| パスワードリセット機能のバグを修正する | 田中 | — | HIGH | 95% |
| 決済機能の技術設計書を作成する | 田中 | — | HIGH | 95% |
| セキュリティ審査の確認をホームチームに行う | Speaker 1 | — | HIGH | 90% |

# Risks & Blockers

- パスワードリセット機能にバグが残存している

- 決済機能実装に際してセキュリティ審査が必要になる可能性がある

# Open Questions

- セキュリティ審査の具体的な要件は何か

- ストライプ統合に必要な追加の技術要件は何か

⚠️ Follow-up meeting recommended

Generated by KaiNote